## LISTA DE RIESGOS Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgo | Plan de mitigación |
| RI-1  La capacidad de procesamiento y memoria del servidor | Que el servidor no cuente con la memoria suficiente o no soporte las consultas y el movimiento de datos.  Eliminar caché o archivos basura. |
| RI-2  Estimación del presupuesto | Errores en los cálculos, no estimar bien los factores que influyen en el calculo(archivos, funciones, etc.) o el caso contrario la sobreestimación. |
| RI-3  Inexperiencia del equipo tecnico | Escaso conocimiento y experiencia de los integrantes del proyecto sobre las herramientas utilizadas y los lenguajes de programación. |
| RI-4  Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo | Algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no contar con la experiencia suficiente en cuanto a utilización de las herramientas de desarrollo, implementación. |
| RI-5  La conexión de internet | Que se origine un problema por el servicio de internet de alguna compañía Telmex, mega cable, o que el servidor deje de funcionar por una mala conexión. |
| RI-6  Que se presente un apagón | Un apagón por un corto dentro de la empresa o el clima por lluvia.  Es importante tener un respaldo de la información por cualquier tipo de situación. |
| RI-7  Seguridad del sitio | Control de ingreso malicioso(hackers), seguridad del software de aplicación, falta de instalación de programas de seguridad. |
| RI-8  Soporte y mantenimiento | Bajo rendimiento del software, desactualización de los componentes software, bajo rendimiento de hardware, baja calidad de software. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Riesgo | Expresión | Probabilidad |
| RI-1 | La capacidad de procesamiento y memoria del servidor | Poco probable | 20% |
| RI-2 | Estimación del presupuesto | Media | 30% |
| RI-3 | Inexperiencia del equipo tecnico | Baja | 10% |
| RI-4 | Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo | Baja | 10% |
| RI-5 | La conexión de internet | Poco probable | 20% |
| RI-6 | Que se presente un apagón | Poco probable | 15% |
| RI-7 | Seguridad del sitio | Media | 55% |
| RI-8 | Soporte y mantenimiento | Baja | 10% |